履行報告に関する特記仕様書

（適 用）

第１条 本工事は、工事請負契約約款第11条に規定する履行報告の対象工事と

する。

（報告期限）

第２条 請負者は、毎月、月初めに前月の履行状況を監督員に報告しなければ

ならない。

（報告資料）

第３条 請負者は、履行状況の報告にあっては、以下の書類を提出しなければ

ならない。

1. 工事履行報告書（様式-25）
2. 実施工程表
3. 全景写真
4. その他必要な書類

（その他）

第４条 履行報告に関して、この仕様書に定めのない事項については監督員の

指示によるものとする。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 様式-２５（今治市土木工事共通仕様書1-1-1-23） | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **工　事　履　行　報　告　書** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事名 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工　期 | | | 年　　月　　日 | | | | | | | | | | ～ | 年　　月　　日 | | | | | | | | | | | |
| 日　付 | | | 年　　月　　日 | | | | | | | | | | （ |  | | 月分） | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月　　別 | | | | | | 予定工程　％ （　）は工程変更後 | | | | | | | 実施工程　％ | | | | | | 備　　考 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| （記事欄） | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 現場代理人又は主任技術者 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | 印 |